# Test Plan

Manual QA Testing – SauceDemo / Swag Labs

# 1. Test Objective

Manuelle Validierung der vereinfachten Requirements REQ-01 bis REQ-04 für Login, Product Catalogue, Shopping Cart und Checkout sowie dokumentierte Untersuchung nicht eindeutig spezifizierter Verhaltensweisen.

# 2. Scope

Login mit gültigen und ungültigen Zugangsdaten

Pflichtfeldvalidierung im Login und Checkout

Anzeige von Produktliste, Produktname, Beschreibung und Preis

Hinzufügen und Entfernen von Produkten im Warenkorb

Warenkorb-Counter

Navigation vom Warenkorb zum Checkout

Erfolgreicher Bestellabschluss und Bestätigung

Explorative Untersuchung von Leerzeichen, Sonderzeichen, Eingabelängen, Sortierung und Navigation

# 3. Out of Scope

Echte Zahlungsabwicklung

Backend- und API-Tests

Performance Testing

Security/Penetration Testing

Test Automation

Registrierung und Passwort-Reset

# 4. Test Types

Functional Testing

Negative Testing

Exploratory Testing

UI/Usability observations

# 5. Test Environment

| Application | SauceDemo / Swag Labs |
| --- | --- |
| URL | https://www.saucedemo.com/ |
| Operating System | Windows (Version nicht aufgezeichnet) |
| Browser | Google Chrome (Version nicht aufgezeichnet) |
| Device | PC |
| Test Account | standard_user |
| Password | secret_sauce |

# 6. Entry Criteria

Anwendung und Login-Seite sind erreichbar.

Registrierter Testbenutzer und notwendige Testdaten sind verfügbar.

Requirements wurden analysiert.

Geplante Test Cases sind für die Ausführung vorbereitet.

# 7. Exit Criteria

Alle geplanten formalen Test Cases wurden ausgeführt.

Explorative Sessions wurden durchgeführt oder nachvollziehbar als Not Testable dokumentiert.

Gefundene Auffälligkeiten wurden bewertet und dokumentiert.

Bestätigte Defects wären als Bug Reports dokumentiert.

Testergebnisse wurden in einem Test Summary Report zusammengefasst.

# 8. Risks / Open Issues

Mehrere Details der vereinfachten Requirements sind nicht spezifiziert.

Browser- und OS-Version wurden während der Durchführung nicht aufgezeichnet.

Nicht verfügbare Produkte konnten mangels geeigneter Testdaten nicht untersucht werden.

Nicht spezifiziertes Verhalten kann nicht ohne zusätzliche Akzeptanzkriterien als Defect klassifiziert werden.

# 9. Planned Coverage

Formal test cases: 23 | Exploratory scenarios: 27 | Requirements: 4